# Informe de Definición y Planteamiento del Proyecto

## 1.

Nombre del Proyecto: Sistema de Facturación y Control Comercial para Cacharrería
 Cliente (Sponsor):
 Equipo del Proyecto: Analistas – Desarrolladores – Testers
 Tiempo estimado de ejecución: 3 meses
 Fecha: []

## 2. Introducción

En un contexto de transformación digital y competitividad creciente, los negocios de comercio minorista enfrentan la necesidad de optimizar sus procesos administrativos y operativos. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de facturación y control comercial que permita a la Cacharrería Comercial administrar de forma eficiente sus ventas, generar trazabilidad de la operación y disponer de reportes precisos para la toma de decisiones estratégicas.

El presente informe tiene como objetivo establecer la intención, visión y problemática del proyecto de desarrollo de software para un negocio tipo Cacharrería comercial. Este documento servirá como base para el inicio de la etapa de análisis y diseño, garantizando una alineación clara entre las necesidades del cliente, los objetivos del sistema y el equipo de desarrollo.

## 3. Intención del Proyecto

El proyecto nace con la intención de digitalizar y automatizar el proceso de gestión de ventas y control de caja en la Cacharrería Comercial. La solución tecnológica busca:

- Facilitar la facturación rápida y confiable.

- Garantizar la trazabilidad de compras, ventas y mermas.

- Ofrecer un control financiero efectivo mediante reportes detallados.

- Reducir tiempos operativos y riesgos de errores humanos.

- Brindar al dueño del negocio herramientas de gestión modernas que soporten el crecimiento comercial.

En síntesis, la intención es transformar la operación actual en un proceso ágil, seguro y basado en datos, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del negocio.

## 4. Visión del Proyecto

El sistema se proyecta como una plataforma integral de control comercial, escalable y adaptable, que se convertirá en el eje central de la administración del negocio.

La visión a mediano plazo es disponer de un software que no solo atienda las necesidades actuales de facturación y control de caja, sino que pueda evolucionar hacia:

- Gestión de inventarios avanzada.

- Facturación electrónica.

- Integración con proveedores y sistemas contables.

- Herramientas de análisis predictivo de ventas.

De esta manera, el sistema contribuirá a la modernización del negocio, garantizando una operación eficiente y soportada tecnológicamente.

## 5. Problemática Identificada

En el diagnóstico preliminar, se evidencian las siguientes problemáticas en la operación actual:

- Procesos manuales poco eficientes, con alto riesgo de pérdida de información.

- Ausencia de trazabilidad en las compras, ventas y mermas.

- Facturación lenta y propensa a errores, sin soporte de tecnologías como códigos de barras o registros centralizados.

- Limitada capacidad de análisis y control, dificultando identificar márgenes de ganancia, tendencias de ventas o patrones de consumo.

- Deficiencias en la generación de reportes administrativos, lo que afecta la toma de decisiones oportunas.

- Falta de control de accesos y roles de usuarios, generando inseguridad y baja confiabilidad en la información.

Estas dificultades impactan directamente en la eficiencia operativa y la competitividad del negocio.

## 6. Objetivos del Proyecto

- Específico: Implementar un sistema que permita gestionar las ventas y procesos administrativos de la Cacharrería Comercial mediante herramientas digitales.

- Medible: Lograr un 100% de registro digital de las ventas y generación automática de reportes en un periodo máximo de 3 meses.

- Alcanzable: El proyecto se realizará con un equipo de analistas, desarrolladores y testers.

- Relevante: La solución impacta directamente en la reducción de errores, optimización del tiempo de facturación y control financiero.

- Temporal: El sistema debe estar diseñado, desarrollado, probado e implementado en un plazo de 3 meses.

## 7. Alcance Funcional Inicial

Las funcionalidades priorizadas para la primera versión del sistema son:

- Facturación y ventas:

  - Registro de ventas por código de barras o búsqueda por nombre.

  - Selección de método de pago.

  - Aplicación de descuentos por ítem o por total.

  - Impresión de recibo y registro automático (LP).

- Control de caja:

  - Apertura y cierre de caja con informes detallados (LP).

  - Suspender ventas en caso de contingencia.

- Reportes y estadísticas:

  - Reportes diarios, semanales, mensuales y márgenes (LP).

- Gestión administrativa:

  - Creación y control de usuarios (LP).

  - Catálogo de productos.

  - Registro de sede.

## 8. Recursos y Presupuesto Estimado

- Equipos de cómputo y dispositivos asociados: $

- Licencias de software: $80.000

- Tiempo estimado de implementación: 3 meses

- Equipo de trabajo: Analistas, desarrolladores y testers

## 9. Organigrama del Proyecto

## 10. Conclusión

Este proyecto busca dotar al negocio de una herramienta tecnológica moderna que fortalezca la gestión comercial, reduzca errores operativos y mejore la toma de decisiones. La solución será desarrollada en fases priorizadas, comenzando por las funcionalidades críticas de facturación y control de caja, para luego ampliar sus capacidades de acuerdo con las necesidades estratégicas del negocio.